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关于对市十四届人大五次会议第009号建议的

答  复
尊敬的王剑波等代表：

您提出的“关于打造‘三河’生态涵养区的建议”收悉，

经研究，现答复如下：

梨林镇地处济源东部，属传统农业区，沁河、济河、蟒河穿境而过，自然生态条件良好，规划建设生态湿地保护工程，打造“三河”生态涵养区，具有良好的自然条件。

近年来，水利局和有关局委在示范区管委会的统一领导下，组织开展了沁河蟒河“清四乱”专项行动、违规排污违建专项执法活动、跨流域生态调水等工作，规划实施了一批河道生态治理、湿地、污染治理等工程，取得了一定进展，为打造“三河”生态涵养区创造了一定条件。下一步，我们将进一步做好以下各项工作：
一是持续开展生态流量调度。我局将根据济河、蟒河水环境质量改善需求，科学确定生态流量,协调河务局、引沁局、广利局、济源小浪底水务有限公司，建立完善的河流生态流量保障机制,充分发挥生态调水改善河道水系水质的作用，确保河流水质稳定达标。

二是进一步提升重点流域地表水水质。突出重点、有针对性地开展河流污染综合治理与生态修复。目前，我市盘溪河综合生态治理工程、湨河西一环至愚公桥8.8公里改建治理河段已完工，、蟒河西一环至济源大道8公里（含蟒河公园）治理工程正在实施，部分工程已完工，东二环至东一环段河道正在扩挖清淤，再进行治理护岸，预计年底全部完工。工程结束后将通过强化污染治理、严格排污监管等多种手段，进一步提升了湨河、蟒河河流水质。

三是加大水环境治理和水生态修复力度。我局重点实施了蟒河、湨河、济河等一批河湖治理工程和生态湿地项目。其中人工湿地工程计划投资约2亿元，建设包括万阳湖湿地、玉阳湖湿地、曲阳湖湿地、小沙河湿地、城市水系湿地和蟒河下游湿地等六项工程，共计河道生态治理长24.94km，恢复新增湿地面积124.4hm2，所有工程将于年底竣工。届时，通过实施水源涵养、生态湿地建设、水生态保护与修复、河道生态廊道绿化建设等综合措施,进一步提升水质，修复水生态功能。

四是加大水环境治理和水生态修复力度，进一步改善和提高蟒河、沁河、济河（济源段）的河道生态环境质量。我局正协同配合生态环境局规划黄河流域蟒河、沁河、济河河岸生态缓冲带保护与修复项目，概算投资1.6亿元，包括蟒河46km、沁河37.5km、济河15km总长98.5km，生态护坡工程的宽度为河道两岸临水线至河岸岸坡，河岸生态缓冲带的宽度为生态护坡岸线外扩约10-20m，主要依据现状地形改造构建河道生态缓冲带，实现对初期雨水的拦蓄、过滤、净化。本项目争取申报列入国家“十四五”规划，早日批复实施。

感谢您们对我市水利事业的关心和支持。
                            2020年9月25日
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