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关于对市十四届人大五次会议第120号建议的答  复

尊敬的常胜利等代表：

您提出的“关于尽快修建西坪水库的建议”收悉，经研究，现答复如下：

为解决济源西部山区农田灌溉缺水和农村人畜饮水及下游河道生态环境等问题，2010年提出在大店河上游兴建西坪综合利用水利枢纽工程。2011年8月编制上报了西坪水库规划，该规划经省水利厅、黄委会审核上报水利部，列入全国“十二五”大中型水库建设规划。目前，《西坪水库工程项目建议书》己委托河南省水利勘测设计研究有限公司编制完成。
拟建的西坪水库为中型水库，控制流域面积83km2，多年平均径流量1304万m3，洪水标准取50年一遇设计、500年一遇校核，水库规划总库容1041万m3，兴利库容659万m3，死库容48万m3，正常蓄水位647m。水库大坝设计为混凝土重力坝，设计坝高64.5m，坝顶长度239.0m。泄流建筑物为坝顶无控制溢流堰。库区工程永久征地面积584.9亩。工程概算总投资35047万元，其中工程部分静态总投资为28208.15万元，水库移民征地补偿投资为6086.19万元，水土保持工程投资为524.03万元，环境保护工程静态总投资228.63万元。工程的修建可新增灌溉面积4.5万亩，乡镇生活年供水量100万m³，河道基流年补水量150万m³。

西坪水库建设项目位于河南太行山猕猴国家级自然保护区内，根据国家自然保护区管理规定，保护区内禁止新建工程设施，如确需建设，须经国家林业部门审批同意才可以兴建。由于林业手续制约，使该项目自2011年启动以来，仅完成项目建议书编制，未开展可研、初设、环评、土地等其他前期工作。今年，国家启动新一轮行业规划调整，对原来规划范围进行重新复核确认，这为重新启动建设西坪水库带来希望。我局积极与林业局接洽，提供水库建设相关佐证资料，并配合林业规划设计院现场调查走访，经多次会商研究，目前已将西坪水库项目建设范围调出自然保护区。并且多次与国土局、环保局对接，将规划的西坪水库也调出生态保护红线范围，目前该调整规划意见已分别上报河南省自然资源厅、省林业局，待规划正式批复后，即可开展项目前期工作。
感谢您们对水利工作的关心和支持。
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