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建议的答复
尊敬的张金霞等代表：

您们提出的“关于建设蟒河湿地公园的建议”收悉，现将办理情况答复如下：

一、济源市人工湿地项目情况

河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程济源市人工湿地项目为《河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案》中两流域水生态环境保护修复的实施内容。工程主要内容为河道综合整治、生物过滤、建设生态河道、生态岸坡和生态廊道等。根据地域组成共分为6个工程，分别为万阳湖湿地工程、玉阳湖湿地工程、曲阳湖湿地工程、城市水系湿地工程、蟒河下游湿地工程及小沙河湿地工程。该项目共计河道生态治理长24.94km，恢复新增湿地面积124.4hm2，水土流失治理面积129.21hm2，估算总投资1.9786亿元。

目前我局正在全力推进工程施工建设，预计年底可基本完工。

二、蟒河下游湿地情况

蟒河下游湿地工程是济源市人工湿地项目之一，湿地建设总长度10.6km，主要包括两方面内容：1、蟒河（济源大道-南官庄段）湿地工程。2、蟒河岸顶绿化廊道建设（蟒河下游济源大道至黄河路段水土保持涵养林工程，治理长度2.2km，两岸宽度为100m）。
（一）蟒河（济源大道-南官庄段）湿地工程

蟒河（济源大道-南官庄段）湿地工程起点为济源大道蟒河桥，终点为南官庄与孟州交界，治理长度10.6km。该工程分三部分建设：①城区精品段为济源大道蟒河桥至黄河路下游，共2150m长度；②生态景观段为黄河路下游2+150处至4+295新建钢坝处，长度2145m，按一般生态景观建设；③下游一般段为4+295新建钢坝处至南官庄10+600处以满足人工湿地要求简单布置。

主要建设内容包括3个子项：水利工程、水生态修复工程和景观工程。

1、水利工程建设内容包括：新修钢坝1座，河道疏浚岸坡整修5725m，扩挖河槽新建小湿地16处，雷诺护垫生态护岸13956m；

2、水生态修复工程建设内容包括：河道绿化，总面积172702m²，其中种植乔灌木3635株，地被植物153960m²，水生植物18742m²；

3、景观工程建设内容包括：透水混凝土铺装10131m²，透水砖铺装12466m²，块石铺装450m²；修建下河踏步24座，过河汀步4座，观景踏步1座，观景平台1座，亲水栈道1座。

（二）岸顶廊道绿化方案

两岸岸顶线外扩100m范围内进行绿化，形成蟒河下游绿色廊道，其中我局实施蟒河济源大道-黄河路桥下游350m处，全段2150m，共计绿化面积33万m2, 剩余8.4km廊道绿化由市水利建设投资有限公司实施。

（三）投资情况

蟒河下游湿地工程总投资12463万元，其中蟒河湿地工程投资8503万元，济源大道-黄河路桥下游350m岸顶廊道绿化投资3960万元。

三、建议项目情况

（一）廊道绿化和赛道步道建设

蟒河下游10.6公里人工湿地工程和济源大道至黄河路段2.2km水土保持涵养林工程目前正在实施，预计今年年底完成，剩余8.4km廊道绿化工程于2020年3月底已由市水利建设投资有限公司实施完成。马拉松赛道、健身步道和骑行通道等已在绿化廊道中预留空间，由于道路建设涉及永久占地，而廊道绿化占地目前采取土地流转方式，故赛道步道建设宜由交通、体育主管部门根据市政府安排另行立项报批实施。

（二）生态景观段建设

根据人工湿地规划方案，已按实际情况统筹布设景观工程，共设计修建下河踏步24座，过河汀步4座，观景踏步1座，观景平台1座，亲水栈道1座，预计年底可完工。

（三）郊野湿地段建设

由于南官庄处于蟒河下游白墙水库回水区，不宜修建水坝。新建钢坝至南官庄段5675m湿地总体按一般段简单布置，重点在南官庄村区域集中打造湿地景观。

感谢您们对我市水利事业的关心支持。
                            2020年9月10日

联系单位及电话：济源市水利局    0391-5576166
联系人：李金霞
抄送：市人大选工委，市政府办公室、市委市政府督查局。



